Приложение №2

к информационной карте

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Наименование объекта закупки: Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Светлогорский сельсовет.

- Задача выполнения работ: задача выполнения работ по содержанию автомобильных дорог состоит в постоянном обеспечении сохранности дорог и дорожных сооружений, поддержании их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения транспортных средств в любое время года.

- Объем выполняемых работ: в соответствии с дефектной ведомостью (Приложение №1 к описанию объекта закупки).

- Место выполнения работ: Красноярский край, Туруханский район, п. Светлогорск, по объектам согласно Приложению №2 к описанию объекта закупки.

- Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «31» декабря 2020 года.

- Стоимость выполнения работ: начальная (максимальная) цена контракта составляет:                     1 165 124,60 (один миллион сто шестьдесят пять тысяч сто двадцать четыре рубля 60 копеек).

- Источник финансирования: краевой бюджет, местный бюджет.

- Описание автомобильных дорог: техническая категория дорог – V, протяженность дорог – 4 833 м, вид покрытия – гравийно-щебенистое, средняя ширина дорожного покрытия улицы - 7м., техническое состояние улиц – неудовлетворительное.

- Требования к техническим характеристикам работ: все виды работ по содержанию автомобильных дорог проводятся в течение срока действия муниципального контракта в соответствии с требованиями СП 78.13330.2012 "СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги". Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. №272),  ГОСТ Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 г. №1245-ст), "Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования" (утв. письмом Росавтодора от 17.03.2004 №ОС-28/1270-ис), ВСН 8-89 "Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог" (утв. Минавтодором РСФСР от 4 сентября 1989 г. №НА-17/315), ВСН 37-84 "Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ" (утв. Минавтодором РСФСР от 5 марта 1984 г.) и ОДМ 218.6.019-2016 "Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ" (рекомендован распоряжением Федерального дорожного агентства от 2 марта 2016 г. №303-р).

- Общие требования к выполнению работ:

Работы должны быть выполнены собственными силами Подрядчика с использованием собственного персонала, конструкций, механизмов, оборудования и комплектующих.

Уборка дорог с грунтовым покрытием в зимнее время должна осуществляться в следующем порядке:

- сгребание снега  с проезжей части автомобильных дорог производиться на всю ширину проезжей части;

- выполнение разрывов в снежных валах на примыканиях с второстепенными дорогами.

Продолжительность сгребания всей территории не должна превышать 8 часов. Полоса отвода дороги является местом складирования снега, счищаемого с проезжей части и обочин. Проезжая часть улиц в периоды снегопадов или гололедицы должна на ширину не менее 6м обеспечивать беспрепятственное движение транспорта с разрешенной скоростью. Срок снегоочистки автодороги с момента окончания снегопада или метели до момента обеспечения безопасного проезда автотранспорта по автодороге не более 5 часов.Срок окончательной снегоочистки автодороги не более 5 суток.

Все основные виды работ Подрядчик вправе выполнять механизированным способом, с применением механизированного и пневматического инструмента и оборудования, дорожно-строительных машин и автомобилей общего и специального назначения, а также различных приспособлений.

Подрядчик вправе применять все виды уборки с применением средств комплексной механизации.

В случае наступления обстоятельств, препятствующих бесперебойному движению транспортных средств, Подрядчик незамедлительно и самостоятельно принимает решения и обеспечивает выполнение работ по расчистке проезжей части дорог, изменению маршрута движения транспортных средств, временному ограничению и/или запрещению проезда по поврежденным и/или опасным для движения транспорта участкам автомобильных дорог. С момента наступления обстоятельств, препятствующих безопасному или бесперебойному движению транспортных средств, по согласованию с Заказчиком приступить к ликвидации их последствий и в кратчайшие сроки обеспечить выполнение работ по восстановлению безопасного проезда транспортных средств.

- Требования к безопасности выполняемых работ: во время проведения работ Подрядчиком должно быть обеспечено соблюдение требований пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, санитарно-гигиенического режима. Ответственность за соблюдение указанных правил возлагается на Подрядчика. Весь персонал Подрядчика, задействованный на работах, должен быть проинструктирован Подрядчиком по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности в установленном порядке.

- Требования к качеству и результатам работ: работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, соответствовать действующим нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам. Дефекты и недостатки, обнаруженные при сдаче-приемке работ, Подрядчик обязан устранить за свой счет и своими силами в течение 5 календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика. По окончанию работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Приложение №1 к описанию объекта закупки

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| - Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Светлогорский сельсовет в зимний период |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед. изм. | Объем/Кол. |
| Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег уплотненный до 300 мм | 10000 м2 | 92,7936 |
| Очистка дороги от снега бульдозерами: до 108 л.с. | 10000 м2 | 62,5024 |
| Уборка снежных валов бульдозерами: до 108 л.с. | 10 км вала | 15,36 |
| Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м: снег | 100 м3 | 4,773 |
| II. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Светлогорский сельсовет в летний период |  |  |
| Наименование работ | Ед. изм. | Объем/Кол. |
| Профилирование гравийных дорог автогрейдером (весенний период 1 раз в год) | 1000 м2 | 38,664 |
| Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером | 1000 м2 | 309,312 |
| Планировка автогрейдером: гравийных обочин | 1 км прохода | 38,4 |

Приложение №2 к описанию объекта закупки

РЕЕСТР ДОРОГ

общего пользования местного значения муниципального образования Светлогорский сельсовет

для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования Светлогорский сельсовет

| № п/п | Наименование района, города, с/с | Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Протяженность улицы, км | Участок а/д для проезда транзитного транспорта, км | Средняя ширина дорожного покрытия улицы, м | Тип покрытия |  |  |  | Техническое состояние улицы, (удовл./неудовл.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | а/б | ц/б | Гравийно-щебенистое | грунтовое |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Светлогорский сельсовет | Светлогорск | Энергетиков | 0,959 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,959 | 0 | неудовл. |  |
| 2 | Светлогорский сельсовет | Светлогорск | Советская | 0,206 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,206 | 0 | неудовл. |  |
| 3 | Светлогорский сельсовет | Светлогорск | Гидростроителей | 0,564 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,564 | 0 | неудовл. |  |
| 4 | Светлогорский сельсовет | Светлогорск | Восточный проезд | 0,229 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,229 | 0 | неудовл. |  |
| 5 | Светлогорский сельсовет | Светлогорск | Северный проезд | 0,397 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,397 | 0 | неудовл. |  |
| 6 | Светлогорский сельсовет | Светлогорск | Внутриквартальные проезды | 2,478 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2,478 | 0 | неудовл. |  |
| Итого: |  |  |  | 4,833 | 0 |  | 0 | 0 | 4,833 | 0 |  |  |